Web\_Demo开发计划

1.准备工作：(1) 需求分析，设计表机构 (0.5 天);

(2) 框架搭建 (0.5天);

(3) 设计文档 (0.5 天)

2.开发计划：(1) 登录功能 (1 天)

(2) 账号创建及分组 (1 天)

(3) 用户基本信息展示及操作 (2 天)

(4) 在线用户列表 (1 天)

(5) 在线用户交流 (3 天)